实习周报

| 填写人 | 原毅博 | 填写日期 | 2026.7.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在团队 | 现货团队 | 导师姓名 | 郑昊泽 |
| 报告周期 | 2026年7月6日-2026年7月10日 |  |  |
| 一、学习心得 1. 金融期货业务培训（7.6 下午） - 学习了金融期货的基本概念：以金融工具或金融指标为标的物的标准化期货合约，分为外汇期货、利率期货、股指期货三类 - 了解了期货市场结构、金融期货的意义（丰富风险管理工具）及特点 - 学习了交易所交易系统技术架构：交易系统、结算系统、监察系统，以及交易系统的核心要求（公平性、高可用、高吞吐/低延时、大容量） - 期货公司层面了解了柜台系统的基本构成 2. 交易系统总体框架培训（7.7 下午） - 学习了交易系统基本业务流程 - 深入理解交易终端的业务逻辑，包括报单、撤单、行情订阅、持仓查询等核心环节 3. 公司制度与 AI 应用培训（7.8 下午） - 熟悉公司基本信息：各部门划分、公司发展历程等 - 参加 AI 应用开发课程，熟悉公司内网 AI 使用规范 4. 网络安全与交易规则培训（7.9 下午） - 学习网络安全相关规范要求 - 了解期货交易规则与合规要点 二、工作结果 1. 课题选择与技术选型（7.7 - 7.9 上午） - 从五个候选课题（苏分食堂系统 AI 重构、自动化测试、交易终端、金融系统、Agent）中选择**「交易终端」**方向 - 确定技术栈： - 前端：React 18 + TypeScript 5 + Vite 5 - 后端：Python FastAPI 0.100+ + WebSocket - CTP 绑定：ctp-python 6.7.7.post1 - 完成课题技术选型与设计稿，7.9 上午向导师汇报并通过 - 确定个人开发职责为后端开发（角色A），负责 server/ 目录下的 CTP 对接、API 接口、WebSocket 等 2. 开发环境搭建（7.9 下午 - 7.10 上午） - 配置 conda 环境（keti），安装 ctp-python、pytest、python-dotenv 等依赖 - 搭建 CTP SimNow 7x24 模拟交易环境连接（行情前置 182.254.243.31:40011，交易前置 182.254.243.31:40001） - 使用 md_demo.py 完成 CTP 字段结构探测，生成类型定义参考文档 3. PR-1: 后端 CTP 连接验证✅ 审查通过 日期：2026.7.10 分支：feature/pr-1-ctp-verify 提交数：16 commits 状态：✅ 三轮审查通过，待交易时段手动验证 完成内容 模块; 文件; 内容; 测试数. 配置管理; server/config.py; 环境变量读取，SimNow 默认值; 11. CTP 类型定义; server/ctp_wrapper/types.py; 8 个枚举类（Direction, OffsetFlag, OrderPriceType 等）; 24. 回调框架; server/ctp_wrapper/callback.py; MdSpi + TraderSpi，事件日志 + 自定义 handler，BaseSpi 基类抽取; 31. 行情 API; server/ctp_wrapper/md_user_api.py; 连接/登录/订阅/退订，bytes→str 安全防护（SWIG bug workaround）; 22. 交易 API; server/ctp_wrapper/trader_api.py; 连接/登录/报单/撤单，自动生成 order_ref; 20. 验证入口; server/main.py; 5 步验证（import → config → MD → TD → 市价单），事件轮询机制; —. 配置模板; server/.env.sample; SimNow 7x24 环境配置模板; —. - 108 个单元测试 全部通过（pytest，覆盖 5 个测试文件） - 经过三轮代码审查，累计修复 3 个阻断性问题 + 9 个改进建议 + 回复 2 个疑问 关键设计决策 - 包命名：ctp_wrapper/ 而非 ctp/，避免遮蔽 site-packages 中的 ctp-python 库 - SubscribeMarketData 安全：强制 str 类型转换，防止 bytes 导致 SWIG 堆损坏（0xC0000374） - 事件轮询：wait_for_event() 函数替代 time.sleep()，轮询 SPI events 列表并支持超时 - BaseSpi 基类：抽取共享逻辑（事件日志、handler 注册、通用回调），减少约 50 行重复代码 遇到并解决的问题 - 测试隔离：_has_ctp 检测需同时验证 import 成功 + DLL 可用（仅 import 成功不够） - OnFrontDisconnected 参数：回调需 reason: int 参数，测试传 0 模拟 - SWIG bytes 崩溃：SubscribeMarketData 传 bytes 列表导致堆损坏，统一做 .decode() 转换 |