实习周报

| 填写人 | 原毅博 | 填写日期 | 2026.8.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在团队 | 现货团队 | 导师姓名 | 郑昊泽 |
| 报告周期 | 2026年8月3日-2026年8月7日 |  |  |
| 一、学习心得 1. 标签页化交易终端架构设计 本周将原有单页三栏布局重构为“多页面 + 标签页系统”，完整实践了 TabBar、TabContent 与应用布局的拆分，理解了标签页、页面实例与浮动窗口之间的状态隔离与复用方式；同时掌握了标签拖拽脱离为浮动窗口、FLIP 位移动画、停靠回标签栏，以及浮窗几何状态（detach/dock/move/resize/focus）的统一管理方法。 2. 高频行情场景的性能优化方法 针对 1000+ 合约行情表格的实时推送压力，实践了“按需订阅”性能优化体系：通过可见行检测、30 秒延迟退订宽限期、拖动中零 HTTP、LRU 上限保护、行情表格局部更新与缓存快照回填等机制，将订阅规模控制在可见区域与自选合约范围内，在保证实时性的同时显著降低网络与服务端压力，加深了对虚拟滚动、防抖与订阅生命周期的理解。 3. 专业交易 UI 的交互设计 参与报单弹窗重构，学习“盘口即下单入口”的专业交易终端设计：三列十档盘口、点价必弹确认框、账户/持仓/持盈联动、精简/完整双态切换，以及乐观渲染与失败回滚的反馈机制，理解了交易类界面“信息密度高、操作可撤销、失败可感知”的设计原则。 二、工作结果 1. 多页面 + 标签页系统重构持续推进（R2~R7、R9~R22，PR #60-#79，8.3-8.4） 完成合约数据源、vtable 虚拟滚动与可见行检测、按需订阅、收藏、搜索、多选、右键菜单、标签页系统、自选标签页、双击/右键打开报单与 K 线标签、报单页/查询页/K 线页/设置页、IPC 监控、快捷键系统、平仓打开报单标签、Electron 独立窗口与托盘菜单等 20 个 PR；实现标签拖拽脱离成浮动窗口、FLIP 动画与停靠回标签栏，支持标签页与 Electron 独立窗口两种形态。 PR; 标题; 完成时间; 状态. PR #60-#79; 标签页系统重构（R2~R7、R9~R22，20 个 PR）; 8.3-8.4; ✅. PR #80/#81/#84/#85; 弹窗 8 方向自由缩放与浮窗修复; 8.5-8.6; ✅. PR #82; 合约刷新通道与状态过滤修复; 8.5; ✅. PR #86; 报单弹窗 P1：三列十档盘口 + 点价确认下单; 8.6; ✅. PR #88; 报单弹窗 P2：账户栏 + 完整态切换; 8.6; ✅. PR #87/#91; vtable 编码修复; 8.6-8.7; ✅. PR #89; 报单弹窗 P3：搜索切换/挂单撤单/乐观渲染; 8.7; ✅. PR #90/#92; 导航重构两阶段：全局栏合并 + 页面收敛; 8.7; ✅. 2. 报单弹窗重构三阶段交付（PR #86、#88、#89，8.6-8.7） P1 完成三列十档 MarketDepth、压缩参数区 TradeParams 与点价确认下单闭环；P2 增加 AccountBar（持仓/持盈、串行自刷新）、行情统计栏与精简/完整态切换（持久化）；P3 完成合约搜索切换、快捷手数预设、盘口我方挂单量显示与点击撤单、乐观渲染与失败回滚、撤最新/撤全部/平净仓及账户资金明细。每阶段均完成 TDD、代码审查与人工验证（P1 10 项、P2 7 项、P3 8 项全部通过）。 3. 行情订阅性能优化落地（8.6-8.7） 实现 30 秒延迟退订宽限期、订阅/退订分层防抖、拖动中只增不减与 LRU 上限保护（480）、行情表格局部更新（updateRecords）、订阅成功回填缓存快照、可见行 diff、滚动松手立即完整 diff 等 8 个任务机制；同步修复 vtable 编码乱码、拖动到底不刷新、多实例争用等问题，行情表格在大合约量下保持流畅。 4. 弹窗自由缩放与导航重构（8.5、8.7） 实现报单/查询弹窗 8 方向自由缩放（共享 usePopupResize hook）与浮动弹窗 portal 顶层渲染，修复拖出弹窗后主内容区塌陷空白；完成导航重构两阶段：全局栏合并状态栏与标签栏为一行，行情页/查询页/自选页移除冗余标题，K 线页拖拽条上移、标题栏去重显示品种名并新增页内搜索切换合约，报单入口统一为右上角浮动窗口。 5. 本周关键数据 合并 PR #60-#92 共 33 个；本周新增/修复提交 353 次，涉及 248 个文件；前端全量 1044 个单元测试通过；全部 PR 均按“TDD 开发 → 自验证 → 代码审查 → 人工验证”流程完成交付。 三、下周计划 • 启动报单弹窗二期（P4）：GTC/平昨映射、自动开平、红绿反转配置、Smart Order→止损单、热键说明浮层 • 完成行情订阅优化机制收尾与全量回归，验证 1000+ 合约场景下的稳定与流畅 • 开展端到端联调测试（PR-17）：结合 SimNow 交易时段验证行情、报单、查询与止损完整链路 • 推进交易终端界面细节打磨与文档同步（设计文档、任务状态、开发记录） |